УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии

от 22.01.2020 г. № 3

Приглашение на участие в переговорах

1. Сведения об организаторе переговоров.

1.1. полное наименование: Костюковичский районный исполнительный комитет;

1.2. место нахождения: Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Ленинская, 93;

1.3. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет:  кostukreс@mailgov.by;

1.4. адрес электронной почты: otdeljkh@kostukovichi.gov.by

1.5. фамилия, собственное имя, отчество работников заказчика и номер телефона ______

2. Информация о переговорах.

2.1. вид процедуры закупки переговоры.

2.2. Предмет  закупки переговоры по выбору инженерной организации на оказание услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика , руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства  по объектам  капитального ремонта жилищного фонда г.Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год.

ОК РБ 007-2012  71.12.12.400 Услуги инженерные комплексные для проектов со сдачей объектов «под ключ» жилых зданий.

2.3. место оказания услуг (выполнения работ) жилые дома  согласно согласованному и утвержденному «Текущему графику капитального ремонта жилищного фонда г. Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год. , расположенные в г. Костюковичи.

2.4. источник финансирования закупки местный бюджет,  средства отчислений населения на капитальный ремонт.

2.5.Ориентировочная стоимость  закупки составляет 19143,18 руб.

2.6. сроки оказания услуг (выполнения работ)  начало: дата подписания договора, окончание  ввод объекта в эксплуатацию.

2.7.Дата, время и место открытия предложений на участие в переговорах: 28.01.2020г. 16-00 Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Ленинская, 93, каб. №45;

3.сведения о переговорах:

3.1.язык (языки) представления русский или белорусский.

3.2.сроки, место и порядок представления заказчиком документов, необходимых для подготовки предложений: приглашение,  документация о переговорах и  проект договора направляются предполагаемому участнику в срок  3 рабочих дней  до даты заседания комиссии по открытию предложений.

3.3. предложения:

3.3.1. место (адрес) и порядок представления  предложений:213640 Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Ленинская, 93. Предложения  для переговоров предоставляется нарочным, почтовым отправлением  по адресу Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Ленинская, 93, каб. №45;

3.3.2. срок для подготовки и подачи предложений окончательный срок предоставления  до   16-00 28.01.2020г.

3.4.Способ проведения переговоров: без предварительного квалификационного отбора, возможно проведение процедуры улучшения предложений для переговоров.

3.5. К участникам переговоров предъявляются следующие требования:

соответствие требованиям  документов для переговоров;

юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения), в стадии прекращения деятельности;

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), за исключением юридического лица, индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации);

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны быть включены в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;

участник переговоров должен обладать правомочиями на выполнение оказания услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика , руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства.

Срок, в течение которого победитель должен подписать договор в течение 10 календарных  дней от даты уведомления о выборе победителем.

Заказчик вправе отказаться от проведения переговоров в срок до заключения договора  без возмещения участникам убытков в случае отсутствия финансирования.

Обеспечение  предложения-не требуется;

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии

от 22.01.2020 г. № 3

Документация для переговоров по выбору инженерной организации на оказание услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика , руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства  по объектам  капитального ремонта жилищного фонда г.Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год.

ОК РБ 007-2012   71.12.12.400 Услуги инженерные комплексные для проектов со сдачей объектов «под ключ» жилых зданий.

1.Обшие положения

Переговоры проводится на основании Указа Президента Республики Беларусь от 07.06.2019г. №223 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве», Постановления Совета Министров РБ от 31.01.2014 г «Об организации и проведении процедур закупок товаров, (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Приглашение, проект договора и  документация для переговоров размещается на сайте Костюковичского райисполкома, в  размещении извещения в информационной системе «Тендеры» на сайте информационного РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» нет необходимости.

Сведения об объектах строительства: утвержденный «Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год».

Ориентировочная стоимость закупки согласно утвержденному текущему графику капитального ремонта жилищного фонда г. Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год  составляет 19143,18 руб.(709 базовых величин) и может быть изменена (уменьшена).

В состав услуги входят работы согласно перечню функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объекта строительства, утвержденных Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014г №4 «Об установлении перечня функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объекта строительства и утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта»:

1. Функции заказчика, застройщика  на предпроектной  стадии реконструкции, реставрации объекта строительства:

1.1. разработка и утверждение задания на разработку предпроектной документации ;

1.3. назначение руководителя (управляющего) проекта по  реконструкции и реставрации объекта строительства и определение его функций либо привлечение инженерной организации (инженера) (исходя из планируемых источников и объемов финансирования, предусмотренных в предпроектной  документации и определение его функций по реализации проекта;

2. Функции заказчика, застройщика   в области освоения строительной площадки:

2.1. подготовка документов, необходимых для предоставления земельного участка для строительства, получения разрешительной документации на проектирование, реконструкцию, реставрацию объектов строительства (далее - разрешительная документация на строительство), подача в местный исполнительный и распорядительный орган соответствующих заявлений;

2.2.заключение договора подряда на подготовку разрешительной документации на строительство с организацией по землеустройству, структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, или специально созданным коммунальным унитарным предприятием;

2.3. получение разрешительной документации на строительство;

2.4. обращение за государственной регистрацией земельного участка (прав на него);

2.5. обеспечение создания геодезической разбивочной основы для строительства объекта (выполнения строительных работ);

2.6. организация сноса зданий, сооружений, удаления и (или) пересадки объектов растительного мира, находящихся на строительной площадке, обеспечение выполнения работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, временной подводки сетей энергоснабжения, водо- и газопровода, обеспечение переселения в установленном порядке лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, оказание других услуг в случаях и порядке, предусмотренных договором строительного подряда;

2.7. обеспечение учета и реализации строительных материалов, полученных в результате разборки зданий (в том числе временных титульных), сооружений, конструкций;

3.Функции заказчика, застройщика  в области обеспечения проектной документацией:

3.1. организация подрядных торгов на выполнение проектных, изыскательских работ, иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством, либо переговоров;

3.2. подготовка (обеспечение подготовки) и утверждение задания на проектирование;

3.3. заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, а при необходимости - на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений;

3.4. участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

3.5. участие в проведении общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3.6. принятие от разработчика и утверждение в установленном порядке проектной документации;

3.7. внесение при необходимости изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторное ее согласование и утверждение в установленном порядке;

3.8. обеспечение осуществления авторского надзора;

4.Функции заказчика, застройщика   в области организации строительства:

4.1. организация подрядных торгов на выполнение работ, оказание услуг при строительстве объектов, иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством, либо переговоров;

4.2. заключение договора строительного подряда;

4.3. направление уведомления органам государственного строительного надзора о начале производства строительно-монтажных работ, за исключением объектов, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный строительный надзор;

4.4. передача подрядчику утвержденной проектной документации, если договором строительного подряда не предусмотрена обязанность подрядчика ее разработать, разрешительной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством получение такой документации не требуется, технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории строительства объекта пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также иной документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда, в сроки и количестве, предусмотренные договором;

4.5. передача подрядчику строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;

4.6. обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на объекте строительства, предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

4.7. размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;

4.8. осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);

4.9. уведомление подрядчика о работах ненадлежащего качества и об отступлениях от условий договора строительного подряда;

4.10. принятие (при необходимости) решения о приостановлении строительства, консервации объекта строительства, о продлении срока строительства;

4.11. участие в разработке графика производства работ и осуществление контроля за его выполнением;

4.12. предоставление материальных ресурсов и услуг в соответствии с условиями договора строительного подряда и графиком производства работ;

4.13. обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации проведения комплексного опробования оборудования;

4.14. обеспечение проведения пусконаладочных работ;

4.15. обеспечение подключения новых инженерных коммуникаций к действующим;

4.16. освидетельствование скрытых работ, приемка выполненных строительных работ и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;

4.17. принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии;

4.18. страхование рисков, вытекающих из договора строительного подряда, в случаях, предусмотренных договором строительного подряда;

4.19. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями;

5. Функции заказчика, застройщика   в области финансирования, учета и отчетности:

5.1. своевременное составление, согласование с подрядчиком и подписание графика платежей с разбивкой по источникам финансирования;

5.2. рассмотрение представляемых подрядчиком справок, актов выполненных работ, подписание их и своевременное производство расчетов за выполненные работы, законченный строительством объект;

5.3. надзор за целевым и рациональным использованием средств, выделенных на строительство объекта;

5.4. принятие и оплата в установленном порядке выполненных работ, оплата подрядчику выполненных  строительно-монтажных работ и возмещение ему понесенных в связи с консервацией (при приостановке строительства) затрат и убытков;

5.5. выплата неустойки и возмещение убытков подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по договору строительного подряда, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине;

5.6. предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств;

5.7. организация и ведение бухгалтерского учета по объекту строительства, предоставление в установленном законодательством порядке государственной статистической отчетности, связанной со строительством объекта и выполнением заключенных договоров;

6. Функции заказчика, застройщика   в области материально-технического обеспечения:

6.1. предоставление материальных ресурсов в соответствии с условиями договора строительного подряда и графиком поставки материальных ресурсов ( если договором строительного подряда предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик) ;

6.2. осуществление приемки, учета и надлежащего хранения материальных ресурсов;

6.3. проведение в установленных законодательством случаях предмонтажной ревизии и устранение недостатков (дефектов) оборудования, находящегося у заказчика;

6.4. организация (при необходимости) презентации  строительных материалов, изделий, конструкций, сантехнического и электротехнического оборудования;

7. Функции заказчика, застройщика   в области приемки законченных строительством объектов:

7.1. осуществление мероприятий, обеспечивающих своевременную приемку объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией;

7.2. формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования на объектах производственной инфраструктуры;

7.3. формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, уведомление членов приемочной комиссии об участии их в работе приемочной комиссии;

7.4. предоставление приемочной комиссии необходимых документов, предусмотренных законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

7.5. утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию;

7.6. организация и обеспечение передачи законченного строительством объекта эксплуатационной организации, собственнику (владельцу);

7.7. обращение за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта в случаях, когда заказчик, застройщик приобретают право собственности или иное право на возведенный объект строительства;

8. Функции заказчика, застройщика в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объектов:

8.1. предоставление собственнику либо владельцу всей необходимой информации об объекте, в том числе о правилах эксплуатации объекта, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации объекта, разработчиках проектной документации, субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта;

8.2. передача документации по приемке объекта в эксплуатацию на хранение эксплуатирующей организации в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации, собственнику (владельцу);

8.3. осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;

8.4. обеспечение устранения выявленных в период гарантийного срока дефектов;

9. иные функции, предусмотренные законодательством.

10. Функции руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции и реставрации объекта строительства:

10.1. организация работ по подготовке и реализации проекта по возведению, реконструкции и реставрации объекта строительства (далее - проект) на основании решения заказчика, застройщика, согласование с заказчиком, застройщиком содержания проекта;

10.2. организация разработки предпроектной (предынвестиционной) документации, включая обоснование инвестиций и задание на проектирование;

10.3. разработка плана управления проектом и обеспечение его выполнения;

10.4. обеспечение соблюдения сметной стоимости строительства, предусмотренной проектной документацией;

10.5. формирование перечня исполнителей, необходимых для реализации проекта;

10.6. обеспечение эффективного использования ресурсов и персонала, участвующих в реализации проекта;

10.7. организация проведения подрядных торгов или переговоров по выбору разработчика предпроектной (предынвестиционной), проектной документации, генподрядчиков (подрядчиков) для реализации проекта, процедуры закупки товаров;

10.8. осуществление контроля за обеспечением участниками проекта исполнения обязательств;

10.9. подготовка (при необходимости) и внесение на рассмотрение заказчика, застройщика предложений по изменениям и (или) дополнениям в план управления проектом и координация деятельности участников проекта по внесению соответствующих изменений и (или) дополнений;

10.10. информирование заказчика, застройщика о ходе реализации проекта, а также о возникающих при его реализации спорных вопросах, рисках;

10.11. координация взаимодействия всех участников при реализации проекта;

10.12. организация оформления необходимых документов по реализации проекта, выработке и принятию управленческих решений, оформлению необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов;

10.13. иные функции, предусмотренные законодательством, выполнение которых поручено заказчиком, застройщиком.

Стоимость строительства определена с учетом освобождения от обложения  налога на добавленную стоимость всех работ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007г №138.

2.Раздел «Основные  условия проведения переговоров»

2.1.Срок выполнения заказа c учетом подготовительного периода: начало  дата подписания договора, окончание  ввод объекта в эксплуатацию.

2.2.Источник финансирования закупки  местный бюджет,  средства отчислений населения на капитальный ремонт..

2.3. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой, с возможностью внесения предложений о ее изменении  19143,18руб.

Участник переговоров обязан предоставить цену предложения с учетом всех затрат, связанных с оказанием услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика, руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства  по объектам  капитального ремонта жилищного фонда г.Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год: расчет стоимости предмета закупки (с учетом затрат по  декларациям, заключениям Госстройэкспертизы, ведению авторского надзора и связанных с вводом объектов в эксплуатацию), командировочные, транспортные, затраты по   страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в белорусских рублях;

2.4. Участниками переговоров могут быть  претенденты,  предложение которых соответствует документации для переговоров, за исключением находящихся в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами РБ экономически несостоятельным (банкротом) и включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств  в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере».

2.5.Участник  обязан  предоставить  документы о его экономическом и финансовом положении (заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням, бухгалтерский баланс за последний отчетный период) и копии документов и сведения:

о наличии аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданного в случаях и порядке, установленных законодательством;

специализация инженера (инженерной организации);

подтверждение наличия работников инженерной организации, привлекаемых для выполнения предмета заказа, и их профессионально-квалификационный состав (с указанием времени работы инженером или в инженерной организации и их специализации, наличия квалификационного аттестата, выданного в установленном порядке, если такой аттестат требуется в соответствии с законодательством);

наличие материально-технической и информационной базы;

наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде оказания инженерных услуг в строительстве;

информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

При рассмотрении конкурсной комиссией поступивших  документов участник, не предоставивший указанную в пункте 2.5  информацию отстраняется от участия в переговорах,  предоставившему ее не в полном объеме, уменьшается количество баллов при оценке конкурсных предложений участников переговоров.

3. Дополнительные условия проведения переговоров:

3.1.Участник переговоров при разработке  предложения руководствуется техническим заданием для переговоров.

3.2. Участник может внести изменения или дополнения в проект договора, если они не противоречат предложенному проекту договора.

3.3. Допускается в ходе процедуры закупки работ при строительстве изменение объема (количества) закупки, но не более чем на 10 процентов.

3.4.Срок подачи  конкурсных предложений до 16-00 28.01.2020г.

3.5.Дата проведения заседания конкурсной комиссии по открытию  предложений для переговоров 16-00 28.01.2020г.

Срок рассмотрения предложений участников переговоров- в течение 10 календарных дней.

3.6.Место проведения заседаний конкурсной комиссии: Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Ленинская, 93, каб. №45;

3.7.Участник может присутствовать в заседании конкурсной комиссии при открытии предложений для переговоров.

3.8. Порядок извещения участников о результатах проведения переговоров: участники  уведомляются посредством электронной почты в течение 3 рабочих  дней после утверждения протокола заседания комиссии по выбору победителя.

3.9.Срок действия конкурсных предложений участников 90  календарных дней

3.10.Порядок проведения переговоров с победителем о заключении соответствующего договора в течение 10  дней со дня объявления победителя.

3.11.Порядок утверждения результатов переговоров на основании протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя.

3.12.Порядок  и условия предоставления документации для переговоров участникам:  приглашение и  документация для переговоров рассылается по электронной почте или тел./факсу, нарочным и размещается на сайте Костюковичского райисполкома;

3.13.Валюта, в которой должна быть выражена цена конкурсного предложения белорусский рубль

3.14. Внесение  конкурсного обеспечения, размер и сроки его предоставления не требуется.

3.15. Костюковичский районный исполнительный комитет, являющийся организатором переговоров,  имеет право на отказе от  проведения переговоров на стадии до заключения договора в случае отсутствия финансирования.

3.16.Участник имеет право на отзыв своего конкурсного предложения и изменение их содержания до 16-00 28.01.2020г (до окончательного срока подачи  предложения для переговоров).

4.«Порядок представления участником конкурсного предложения»

4.1.Документация и вся корреспонденция, подготавливаемые для проведения переговоров должны быть составлены на русском  языке в печатной форме.

4.2.Требования к составу представляемого участником конкурсного предложения и перечне прилагаемых документов: документы согласно документации для переговоров, указанных в п.2,5,п.5, с указанием наименований: организатора переговоров, организации участника, почтового и юридического адреса , электронной почты, наименования предмета переговоров и  времени и даты открытия предложения;

4.3. порядок оформления и предоставления   предложения для переговоров предоставляются на бумажном носителе в 1 экз. в запечатанном конверте.

4.4. Доставка  конкурсного предложения посредством почтовой связи, нарочным, принимаются  и регистрируются до 16-00 28.01. 2020 г. в кабинете №45 организатора переговоров.

5.Конкурсное предложение участника должно содержать:

-сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором переговоров и согласие участника на подписание договора;

-обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;

-сроки выполнения c указанием наименования объекта;

-сроки и форму оплаты;

-предложения о внесении изменений и (или) дополнений (если таковые имеются) в представленный организатором переговоров проект договора;

-сведения об участнике, документально подтверждающие его организационные и финансовые возможности выполнения обязательств (копия Устава предприятия или доверенности, копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, копии аттестатов соответствия на право выполнения услуги предмета переговоров, копии квалификационных аттестатов сотрудников предприятия и сведения,  указанные в п. 2.5;

-заявление участника (резидента РБ) об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеням;

- заявление участника о том, что он не  находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами РБ экономически несостоятельным (банкротом) и не включен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств  в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере».

Все листы конкурсных предложений при представлении их на бумажном носителе в отдельных конвертах должны быть пронумерованы и прошиты.

Каждый документ (оригинал или копия), кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплен печатью.

Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском или белорусском языке. В случае представления документов на других языках обязательно наличие официально заверенного перевода на русский язык.

Конкурсная комиссия изучает конкурсные предложения  - не более десяти календарных дней.

В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запросить у участника уточняющую информацию, которую участник обязан предоставить.

Если у конкурсной комиссии возникают сомнения в достоверности представленных участником сведений, она вправе произвести дополнительную их проверку.

Участник переговоров отстраняется  в любой момент до заключения договора, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация. По результатам принятия решения об отстранении участника от участия в переговорах оформляется протокол, а отстраненный участник уведомляется о таком решении в течение трех рабочих дней.

Срок действия предложения должен составлять не менее 90 календарных дней с момента подачи предложений.

Для оценки и сравнения предложений, а также для заключения договора будет использоваться белорусский рубль.

6.Оценка конкурсных предложений  будет проводиться в соответствии со следующими критериями и их удельными весами:

| Наименование критерия | Удельный вес критерия |  | Количество начисляемых баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. цена предложения (наименьшая - 10 баллов, увеличение стоимости ведет к пропорциональному уменьшению количества баллов. | 0,6 |  | 1-10 |
| 2. Сроки выполнения работ согласно текущему графику капитального ремонта- 10 баллов. | 0,1 |  | 1-10 |
| 3.Условия оплаты (выполнение работ с последующей оплатой - 10 баллов, иные виды оплаты от 1 до 5 баллов). |  | 0,2 | 1-10 |
| 4. Соответствие предложения документации для переговоров, подтверждение квалификационных данных- 10 балов. | 0,1 |  | 1-10 |

Оценка критериев осуществляется конкурсной комиссией путем начисления баллов от минимального до максимального значения.

При подведении итогов количество баллов умножается на удельный вес соответствующего критерия и суммируются по каждому участнику.

Наилучшим предложением считается набравшее наибольшее количество баллов и, соответственно, данный претендент объявляется победителем переговоров.

Информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит разглашению.

7. Условия заключения  договора: в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года №1450 (c изменениями и дополнениями).

Договор заключается по результатам проведения переговоров не позднее 10 календарных дней со дня объявления победителя на основании прилагаемого проекта договора  по адресу г.Костюковичи, ул. Ленинская,93.

8.При отказе победителя переговоров от заключения соответствующего договора их организатор вправе без проведения повторных переговоров предложить заключение договора второму  по показателям выгодности после победителя  участнику.

9.Обязательства организатора переговоров

Ответственное лицо заказчика переговоров отвечает на вопросы участников, связанные с подготовкой конкурсных предложений и проведением переговоров  не позднее 1 рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи конкурсных предложений и  гарантирует конфиденциальность при проведении переговоров  и подведении их результатов, а также по неразглашению сведений, содержащих коммерческую тайну.

Заказчик  извещает участников о результатах проведения переговоров в электронной форме в течение  трех рабочих дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии  по выбору победителя переговоров.

При разрешении  споров в период проведении переговоров заказчик   руководствуется гл.13  Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 г №88«Об организации и проведении  процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов»

10. Переговоры признаются несостоявшимися в случаях, если:

-руководителем организатора (при обязательном соответствующем письменном обосновании) не утвержден протокол заседания по выбору победителя;

-конкурсной комиссией (при обязательном соответствующем письменном обосновании в указанном протоколе) ни один из участников не признан победителем переговоров;

-участник-победитель переговоров отказался от заключения договора и организатором не предложено заключить договор второму по показателям после победителя участнику;

-участник-победитель, а также второй по показателям после него участник отказались от заключения договора;

Организатор переговоров в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о признании переговоров несостоявшимися  извещает  об этом всех участников.

Документы для переговоров предоставляются в комплекте с техническим заданием (приложение №1) и проектом договора (приложение №2).

Приложение №2

ДОГОВОР №     -

на оказание инженерных услуг

_________ г.				    			                                            г. Костюковичи

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________., действующего на основании___________________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице _______________________, действующего ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства оказать инженерные услуги по объекту «____________________________________________________» (Далее - Объект).

1.2. Источник финансирования: ________________________________________.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. Функции Инженерной организации

2.1. Инженерная организация выполняет инженерные услуги согласно Приложения №1.

2.2. Перечень функций Инженерной организации, их объем и стоимость отражены в Приложении №1, что является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. В случае возникновения дополнительных объемов работ, не отраженных в Приложении №1 по согласованию с Заказчиком, Инженерная организация выполняет, а Заказчик дополнительно оплачивает на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Начало – ___________________.

3.2. Окончание – ______________________.

3.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:

3.3.1. нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;

3.3.2. изменением объемов услуг, возникающих в процессе исполнения договора, согласованных с Заказчиком;

3.3.3. изменение сроков выполнения строительно-монтажных работ;

3.3.4 уменьшения объема предусмотренных к выделению на очередной год финансовых ресурсов Заказчика строительства объекта;

3.3.5. внесения изменений в проектную документацию;

3.3.6. приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от Инженерной организации;

3.3.7. задержки выдачи разрешения на производство строительных и иных специальных монтажных работ по причинам, не зависящим от Инженерной организации;

3.3.8. принятие новых нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Договорная цена определена путем переговоров и составляет:

- на стадии планирования – _______________ белорусских рублей, в том числе НДС ____ _________________ белорусских рублей согласно Приложению №1 и подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения после утверждения проектно-сметной документации в соответствии с разделами средств на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации), предусмотренных сводным сметным расчетом в главах 1,9,10. Формирование договорной цены может изменяться в соответствии с письмом МАиС №04-3-03/7023 от 31.05.2017г.

4.2. Ориентировочная стоимость Объекта строительства, по которому Инженерная организация принимает на себя обязательства оказать инженерные услуги, будет определена после предоставления проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке.

4.3. Договорная цена (стоимость услуг) может быть изменена в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе в связи с:

4.3.1. изменением законодательства Республики Беларусь о налогообложении, сборах;

4.3.2. изменением объемов услуг, возникающих в процессе исполнения договора;

4.3.3. изменением сроков строительства Объекта;

4.3.4. изменением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

4.3.5. изменением по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации.

4.4. За расчетный период принимается календарный месяц.

4.5. Оказанием услуги и их этапов по договору признается:

- дата оказания услуги на последний календарный день каждого месяца;

- дата завершения оказания услуги по дате срока действия договора.

4.6. Заказчик обеспечивает финансирование и оплату услуг Инженерной организации в текущих ценах в белорусских рублях.

4.7. Основанием для оплаты услуг Инженерной организации, оговоренных в п. 1.1. настоящего договора, служат подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также документы, подтверждающие согласованные дополнительные расходы, если таковые будут иметь место.

4.8. Акты сдачи-приемки оказанных услуг предоставляются Заказчику до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента представления их Инженерной организацией. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Инженерной организации мотивированный отказ в письменном виде. При непредставлении в письменном виде мотивированного отказа акты сдачи-приемки оказанных услуг считаются подписанными и подлежат оплате.

4.9. Оплата осуществляется путем размещения платежного поручения в органах государственного казначейства, согласно актов сдачи-приемки оказанных услуг. Надлежащим исполнением обязательств Заказчика перед Инженерной организацией в части оплаты за выполненные работы считается дата размещения платежного поручения в органах государственного казначейства.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик в течение 3-х (трех) дней после подписания настоящего договора из числа персонала назначает своего представителя, ответственного за ведение функций, установленных настоящим договором, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика.

5.1.2. оперативно принимать решения по письменным обращениям Инженерной организации, переданным лично (по факсу, почтой), в случае отсутствия в течение 3-х (трех) рабочих дней письменного ответа Стороны далее исходят из того, что содержание обращения принято Заказчиком положительно.

5.1.3. обеспечить своевременную оплату услуг Инженерной организации.

5.2. Обязанности Инженерной организации:

5.2.1. своевременно и профессионально исполнять функции, установленные настоящим договором.

5.2.2. сообщать Заказчику по его требованию все сведения, находящиеся в компетенции данного договора о ходе выполнения работ.

5.2.3. оперативно передавать Заказчику все полученные от третьих лиц документы в ходе исполнения настоящего договора, по которым требуется принятие решения Заказчиком.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг;

5.4. Права Инженерной организации:

5.4.1. требовать оплаты за оказанные Инженерной организацией услуги, иные выплаты согласно настоящему договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик и Инженерная организация несут ответственность в соответствии с действующим законодательством на территории Республики Беларусь.

6.2. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон по договору будут причинены убытки, виновная сторона обязана их возместить в полном объеме.

7. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания Заказчиком и Инженерной организацией и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в письменном виде.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

7.3.1. по соглашению Сторон.

7.3.2. по инициативе Заказчика, в случае:

- систематического невыполнения Инженерной организацией функций, установленных настоящим договором.

7.3.3. по инициативе Инженерной организации, в случае:

- просрочки Заказчиком оплаты услуг Инженерной организации более одного месяца.

7.4. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 10-дневный срок в порядке переговоров. При не достижении положительных результатов по урегулированию спорных вопросов в порядке переговоров, заинтересованная Сторона, до обращения в Экономический суд г. Минска, обязана предъявить другой Стороне претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора).

7.5. Спорные вопросы, неурегулированные Сторонами в порядке, определенном в п. 7.4. настоящего договора, рассматриваются в Экономическом суде г. Минска в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

-стихийные бедствия;

-военные действия;

-законодательные акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти рабочих дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

8.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам согласно п. 8.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

8.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действующих обстоятельств.

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9. Заключительные положения

9.1. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в 10 разделе настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

9.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.4. С подписанием настоящего договора вся переписка по нему и ранее достигнутые договоренности теряют силу.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложение: Приложение №1. Перечень, объемы и расчет стоимости инженерных услуг - 1 лист.

10. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик; Инженерная организация:. |  |
| --- | --- |