СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО

Управление ЖКХ Заместитель председателя Решением Костюковичского

Могилевского облисполкома Костюковичского районного районного исполнительного комитета

 исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Моксачев 24.01.2020 № 2-19

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Перспективная программа**

**капитального ремонта жилищного фонда**

**г.Костюковичи и Костюковичского района**

**на 2021-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресжилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнегокапитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 94 | 1975 | 2 | кирпич | 911 |  | 2021 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена сетей электроснабжения, замена внутридомовых сетей отопления, ремонт благоустройства  |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 100 (общежитие) | 1993 | 5 | железобе-тонные панели | 3129 |  | 2021 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 32 | 1995 | 5 | железобе-тонные панели | 4679 |  | 2021 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Город Костюковичи, улица Ленинская, 120 | 1965 | 2 | кирпич | 617 |  | 2021 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена сетей электроснабжения, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Поселок Строителей, 4 | 1995 | 5 | железобе-тонные панели | 5865 |  | 2021 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **15201** |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 5 | 1989 | 5 | железобе-тонные панели | 4398 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 28 | 1991 | 5 | железобе-тонные панели | 2403 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 30 | 1992 | 7 | железобе-тонные панели | 3334 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 31 | 1993 | 5 | железобе-тонные панели | 2378 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Костюковичский район, агрогородок Тупичино, 8 | 1991 | 3 | железобе-тонные панели | 1581 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи,улица Поселок Ретранслятор, 2 | 1975 | 2 | кирпич | 224 |  | 2022 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасада, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена сетей электроснабжения, замена внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства  |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **14318** |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Поселок Строителей, 1 (общежитие) | 1997 | 5 | кирпич | 966 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 92 | 1975 | 2 | кирпич | 860 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена сетей электроснабжения, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Поселок Строителей, 5  | 1990 | 5 | железобе-тонные панели | 3358 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 18 | 1997 | 5 | кирпич | 7402 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Костюковичский район, агрогородок Шарейки, улица Окольная, 214 | 1991 | 2 | кирпич | 809 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт благоустройства |
| Костюковичский район, агрогородок Шарейки, улица Окольная, 215 | 1991 | 2 | кирпич | 859 |  | 2023 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт благоустройства |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **14254** |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 98 | 1990 | 5 | железобе-тонные панели | 3806 |  | 2024 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Бонч-Бруевича, 11 | 1982 | 5 | железобе-тонные панели | 3199 |  | 2024 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Бонч-Бруевича, 26 | 1981 | 4 | железобе-тонные панели | 1715 |  | 2024 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 4 | 1989 | 5 | железобе-тонные панели | 4418 |  | 2024 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 87 | 1975 | 2 | кирпич | 877 |  | 2024 | Ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **14015** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  **6** | **7** | **8** |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 9 | 1990 | 5 | железобе-тонные панели | 4777 |  | 2025 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 99 | 1987 | 5 | железобе-тонные панели | 4089 |  | 2024 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Ленинская, 123 | 1987 | 5 | кирпич | 4322 |  | 2025 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи,улица Поселок Ретранслятор, 3 | 1976 | 2 | кирпич | 224 |  | 2025 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи,улица Поселок Ретранслятор, 4 | 1977 | 2 | кирпич | 266 |  | 2025 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **13678** |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Костюковичского РИК Н.И.Потапенко