Текущий график

замены пассажирских лифтов жилищного фонда на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024, руб. | План финансирования 2024года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2024г. | стоимость работ на 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Замена инженерных систем (лифты) |
| 1 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2 корпуса 2 жилого дома №36 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 03.2024 | 04.2024 | 191843,00 | 191843,00 |  | 191843,00 |  | 191843,00 |  |
| 2 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2 корпуса 3 жилого дома №36 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 03.2024 | 04.2024 | 194123,00 | 194123,00 |  | 194123,00 |  | 194123,00 |  |
| 3 | Замена пассажирских лифтов в подъезде №1 жилого дома №35 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 05.2024 | 06.2024 | 101990,00 | 64130,00 |  | 64130,00 |  | 64130,00 |  |
| 4 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2 жилого дома №30 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 05.2024 | 06.2024 | 194194,00 | 194194,00 |  | 194194,00 |  | 194194,00 |  |
| 5 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2,3,4,5 жилого дома №37 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 07.2024 | 08.2024 | 469895,00 | 469895,00 |  | 469895,00 |  | 469895,00 |  |
| 6 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2,3,4,5 жилого дома №29 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  | 09.2024 | 10.2024 | 478767,00 | 252690,97 |  | 252690,97 |  | 252690,97 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 1630812,00 | 1366875,97 |  | 1366875,97 |  | 1366875,97 |  |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 7 | Замена пассажирских лифтов в подъездах №№1,2,3,4,5 жилого дома №29 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  | 10679,03 |  | 10679,03 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 10679,03 |  | 10679,03 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1630812,00 | 1366875,97 |  | 1377555,00 |  | 1377555,00 |  |